附件一

計畫書徵求文件

標案名稱：94年度「全國電器承裝業、用電設備檢驗維護業及用電場所登記資料校正」計畫

一、本計畫書徵求文件之目的

配合「全國電器承裝檢驗維護登記管理資訊系統」之啟用，並落實管理電器承裝業、用電設備檢驗維護業及用電場所，現有登記檔案需核對原始書面及電腦建檔資料是否一致，爰訂定本計畫書徵求文件。

二、計畫概述

（一）計畫名稱：94年度「全國電器承裝業、用電設備檢驗維護業及用電場所登記資料校正」計畫

（二）計畫目標：

- 電器承裝業登記資料釐正

  - 電器承裝業重覆登記資料釐正。

  - 電匠兼職資料釐正。

- 檢驗維護業登記資料釐正

  - 技術人員重覆兼職資料釐正。

- 用電場所登記資料釐正

  - 登記資料缺漏補正（例：登記證號不明、用電場所地址空白）

  - 用電場所重覆登記資料釐正。

  - 釐正經濟部中部辦公室已解僱用電場所電氣技術人員資料。

- 電匠/技術人員跨業別兼職資料釐正

  - 電匠/技術人員登記資料，姓名、身分證號相同之資料釐正。

  - 電器承裝業電匠與用電場所專任電氣技術人員(個人)，兼職資料釐正。

- 依據各項釐正後之資料，修正資訊系統內之登記資料。

- 定期填報各項登記資料釐正結果及進度。

（三）計畫時程：自決標日起至95年6月30日止。

（四）預算金額及計費方式：新台幣參佰萬元整〈含各項稅費〉為上限，總包價法。（本計畫不得編列資本支出，預算金額為預估金額）

（五）招標方式：限制性招標公開評選並準用最有利標評選優勝廠商議價後決標。

三、執行內容說明

- 得標廠商應注意資料保密及安全措施。

- 得標廠商須置1人以上全職負責委辦機關聯絡交辦事宜。

- 得標廠商須協助地方主管機關發文通知有疑義之業者，確認登記資料。

- 各項須釐正資料預估數量，請參考附表（該數量表僅供參考，實際辦理業務數量仍依決標日起算之實際狀況而定）。

- 計畫執行程序方法請參考附件（廠商得補充或另提其他有效之執行程序方法，以利評選得分）。

- 廠商得標後須繳交決標金額百分之十作為履約保證金。

- 本計畫簽約生效後撥付30﹪經費。94年8月31日前應完成疑義資料彙整並提出彙整表，經核可後依規定撥付40﹪經費。94年12月30日前完成資料補正通知並提出彙整表，經核可後依規定撥付剩餘經費。95年6月30日前完成資料修正並提出彙整表，退還履約保證金。

四、合約規定：詳見契約書（草案）

五、計畫書之製作規定：

（一）裝訂及交付：有關計畫書之交付日期及方式，請依本局招標公告及「投標須知」規定辦理。

（二）計畫書內容：

計畫書之內容請依下列架構撰寫：

 目錄。

 摘要：簡述計畫書之重點，並應說明對於契約規定條款之遵循意願。

 計畫概述：

- 計畫主旨及計畫目標

- 整體計畫構想

- 計畫內容、方法與步驟、時程管理、作業程序及架構設備說明（含預定在執行期間內可完成之工作項目、進度及重要查核點）

- 預期效益及成果

- 人力配置（含計畫主持人及主要參與工作人員之詳細資料、學經歷背景說明及配置情形）

- 經費需求，含人事費（計畫主持人及主要參與工作人員之工作時數及支付薪額）、管理費、旅運費等

- 過去履約績效彙整

 附錄：投標廠商簡介並簡要說明過去從事相關計畫狀況。

計畫執行程序方法

壹、行業部分

- 委辦機關提供行業疑義資料清冊。

- 廠商至相關公會調閱書面文件補充缺漏資料。

- 相關公會無缺漏資料之對應書面文件時，至當地縣市政府調閱原件，補充缺漏資料。

- 原件仍無法確認時，廠商應親赴登記者所在地址釐清登記資料，或協助主管機關發文予登記者釐清登記資料。

- 依據確認後之資料補充或修正行業登記資料。

貳、人員部分

- 委辦機關提供人員疑義資料清冊。

- 廠商至相關公會調閱書面文件補充缺漏資料。

- 相關公會無缺漏資料之對應書面文件時，至當地縣市政府調閱原件，補充缺漏資料。

- 原件仍無法確認時，廠商應親赴登記者所在地址釐清登記資料，或協助主管機關發文予登記者釐清登記資料。

- 依據確認後之資料補充或修正人員登記資料。

參、用電場所部分

- 委辦機關提供用電場所疑義資料清冊。

- 廠商至相關公會調閱書面文件補充缺漏資料。

- 相關公會無缺漏資料之對應書面文件時，至當地縣市政府調閱原件，補充缺漏資料。

- 原件仍無法確認時，廠商應親赴登記者所在地址釐清登記資料，或協助主管機關發文予登記者釐清登記資料。

- 依據確認後之資料補充或修正用電場所（含所僱專任技術人員）登記資料。

肆、兼職部分

- 委辦機關提供人員兼職疑義資料清冊。

- 核對人員重複登記兼職資料，協助主管機關發文釐清其僱用單位資料。

- 依據確認後之資料修正登記資料。

總計須釐正資料：46883

| 縣市別 報表種類 | 臺北巿 | 高雄巿 | 臺北縣 | 宜蘭縣 | 桃園縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 臺南縣 | 高雄縣 | 屏東縣 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 | 連江縣 | 金門縣 | 基隆巿 | 新竹巿 | 臺中巿 | 嘉義市 | 臺南巿 | 新竹科學園區 | 加工出口區 | 中部辦公室 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.[承裝業重複]： 承裝業名稱相同,現況皆為核准登記中且在同一縣市. | 15 | 6 | 28 | 19 | 17 | 2 | 4 | 12 | 7 | 4 | 14 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 02.電匠兼職： 同時任職於一家以上承裝業(總筆數) | 43 | 8 | 251 | 86 | 155 | 39 | 39 | 113 | 116 | 48 | 66 | 33 | 82 | 81 | 59 | 14 | 41 | 2 | 0 | 0 | 72 | 25 | 167 | 23 | 143 | 0 | 0 | 13 | 1719 |
| 03.維護業技術員同時任職於一家以上維護業。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 04.用電場所： 登記證號不明(登記核准-全部) | 1 | 0 | 105 | 11 | 167 | 30 | 10 | 126 | 13 | 19 | 9 | 18 | 45 | 120 | 29 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | 6 | 16 | 0 | 3 | 7 | 781 |
| 05.用電場所： 地址空白者(登記核准-全部) | 144 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 203 |
| 06.用電場所： 地址相同(總數) | 488 | 419 | 2387 | 145 | 1700 | 293 | 287 | 964 | 467 | 243 | 268 | 186 | 1305 | 1208 | 370 | 88 | 202 | 72 | 0 | 22 | 175 | 99 | 630 | 146 | 683 | 2 | 63 | 43 | 12955 |
| 07.經濟部中部辦公室已解僱用電場所電氣技術人員資料 | 0 | 0 | 2158 | 130 | 1514 | 289 | 297 | 1125 | 624 | 211 | 204 | 196 | 815 | 724 | 267 | 33 | 126 | 20 | 0 | 1 | 77 | 198 | 788 | 204 | 340 | 0 | 0 | 28 | 10369 |
| 08.電匠/技術人員： 身分證字號空白 | 222 | 941 | 3791 | 478 | 2905 | 162 | 722 | 1403 | 709 | 316 | 237 | 284 | 1241 | 1360 | 746 | 180 | 404 | 90 | 0 | 16 | 360 | 114 | 814 | 129 | 549 | 1 | 23 | 85 | 18282 |
| 09. 電匠/技術人員： 姓名/身分證字號相同人員 | 604 | 257 | 481 | 53 | 139 | 50 | 49 | 67 | 53 | 23 | 32 | 17 | 42 | 102 | 29 | 8 | 49 | 5 | 1 | 14 | 32 | 29 | 111 | 12 | 79 | 0 | 4 | 1 | 2343 |
| 小 計 | 1517 | 1633 | 9205 | 922 | 6600 | 865 | 1408 | 3816 | 1989 | 865 | 832 | 740 | 3546 | 3608 | 1513 | 330 | 837 | 190 | 1 | 55 | 734 | 477 | 2546 | 521 | 1828 | 3 | 93 | 209 | 46883 |